UMOWA Nr ........../PB/2016

PROJEKT

zawarta w dniu  ............................ w Dęblinie pomiędzy:

Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

08-530 Dęblin ul. Towarowa 2D, NIP 716-25-15-927, REGON 432311323, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą
w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000110247, wysokość kapitału zakładowego 27 819 500,00 zł.

zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym

reprezentowaną przez:

Prezesa Zarządu – mgr inż. Alicja Zwierzchowska

a

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

e-mail: ...................................., fax .................................

zwaną w dalszym ciągu umowy Wykonawcą

reprezentowaną przez:

................................................................................

................................................................................

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest „Wykonanie odwiertu awaryjnego ujęcia wód podziemnych z utworów górnokredowych – studnia nr S-3 dla potrzeb wodociągu komunalnego osiedla Wiślana” w Dęblinie, które obejmuje roboty budowlane - wykonanie otworu wiertniczego (studni) S-3 wraz z zabudową filtra i badaniami, na terenie ujęcia wód podziemnych przy ulicy Stężyckiej 32 – 40 w Dęblinie (dz. nr 4217/7).

- Zakres prac przy realizacji zamówienia obejmuje:

- wykonanie planu ruchu i uzyskanie decyzji zatwierdzającej w Okręgowym Urzędzie Górniczym,

- odwiercenie otworu wiertniczego S-3 o projektowanej głębokości 120 m na terenie działki numer 4217/7 stanowiącej mienie MZGK Sp. z o. o.,

- wiercenie studni przy użyciu zestawu dostosowanego do wierceń mechanicznych – obrotowych na płuczkę w przedziale głębokości 0 – 88 m ppt, w celu posadowienia kolumny rur ø 14`` (356 mm) w korku cementowym wyprowadzonym do powierzchni terenu,

- przeprowadzenie próby szczelności i skuteczności cementowania, protokół załączyć do dokumentacji powykonawczej,

- wiercenie do docelowej głębokości 120 m systemem udarowo – okrętnym bez rurowania (wiercenie na „boso”) przy użyciu świdra krzyżowego do rur ø 113/4``
(298 mm),

- zabezpieczenie otworu dla warunków eksploatacyjnych przez zabudowę filtra szczelinowego z rur PCV-K DN 200 mm, o następujących wymiarach jego części składowych:

- rura nadfiltrowa – 12 m,

- część czynna – 18 m (szerokość szczelin – 5 mm),

- rura podfiltrowa – 6 m,

- wykonanie pompowania oczyszczającego i pomiarowego,

- dezynfekcję otworu,

- wykonanie pompowania pomiarowego w celu ustalenia wydajności eksploatacyjnej studni,

- wykonanie analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej wody z odwiertu przez wyspecjalizowane i uprawnione laboratorium,

- po zakończeniu wiercenia wlot rury cembrowej ø 14`` zabezpieczyć za pomocą „huczka zaślepionego”, teren wiertni uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego.

- Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z:

- dokumentacją projektową,

- szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia,

- warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych oraz prawa budowlanego,

- wymaganiami wynikającymi z obowiązujących w Polsce Norm i aprobat technicznych,

- wymaganiami rzetelnej wiedzy technicznej.

§ 2

Termin realizacji przedmiotu umowy strony ustalają od dnia podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2016 r.

§3

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót w terminie 3 dni licząc od dnia podpisania umowy,

- zapewnienie nadzoru w osobie:

- Inspektor nadzoru inwestorskiego ……………………………… tel. …………….

- Inspektor dozoru geologicznego …………………………..……. tel. ……………

- odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- przejęcie terenu robót od Zamawiającego,

- zabezpieczenie zaplecza budowy pod względem wykonywanych robót we własnym zakresie i poniesienie kosztów z tym związanych,

- oznakowanie terenu budowy i uniemożliwienie dostępu osobom trzecim,

- wykonywanie prace zgodnie z przepisami BHP i p.poż.,

- wykonanie przedmiotu umowy z materiałów posiadających świadectwa, certyfikaty lub aprobaty dopuszczające do stosowania w budownictwie oraz używanie do wykonania zamówienia urządzeń posiadających aktualne badania,

- przestrzeganie obowiązujących przepisów w sposób zapewniający ochronę własności publicznej i prywatnej. Za przypadkowo wyrządzone szkody w trakcie realizacji robót odpowiedzialny jest Wykonawca,

- przestrzeganie przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na terenie prowadzonych prac i poza nim. Wykonawca będzie unikał zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych i powierzchniowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót wiertniczych. Ma to duże znaczenie ze względu na prowadzenie robót na terenie ujęcia wody i w obrębie jego strefy ochronnej – teren ochrony bezpośredniej,

- w przypadku wprowadzenia zmian nieistotnych do projektu uzyskać zgodę Projektanta i Inspektora nadzoru oraz aprobatę Zamawiającego,

- naprawa uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego i naziemnego spowodowana prowadzonymi robotami budowlanymi – w uzgodnieniu z ich użytkownikami (administratorami),

- naprawa ogrodzeń lub innych uszkodzeń istniejących obiektów i elementów zagospodarowania terenu, spowodowana prowadzonymi robotami budowlanymi,

- zapewnienie na własny koszt transportu i utylizacji wszystkich zdemontowanych materiałów, gruzu, ziemi oraz „zwierciny” w miejsce uzgodnione z Inwestorem,

- właściwe, zgodne z planem ruchu usytuowanie wiertnicy,

- utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów i odpadów,

- przedłożyć Inspektorowi Nadzoru odpowiednie atesty, certyfikaty, gwarancje, aprobaty techniczne dotyczące zastosowanych materiałów i urządzeń, przed ich zastosowaniem,

- terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenie, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową
i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę,

- kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego,

- usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia,

- ponoszenie odpowiedzialności za szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Wykonawca ustanowi:

- Kierownika budowy ………………………….. tel. ………………………..

- Kierownika wiertni …………………………. tel. …………………….

- Kierownika dozoru geologicznego ………………… tel. ……………….

§4

- Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy w wysokości:

kwota brutto: ………. zł (słownie: ……………………………………………………. zł),

podatek Vat w wysokości …… % co stanowi kwotę ………………………… zł,

kwota netto: …………………………. zł.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót, w tym materiały oraz ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.

- Niedoszacowanie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania innego wynagrodzenia niż określonego w ust. 1.

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po realizacji zadania na podstawie faktury wystawionej po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
i geologicznego protokołu końcowego odbioru robót.

- Płatność dokonana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

§5

- Wykonawca bez odrębnego wynagrodzenia doprowadzi wodę i energię elektryczną na teren budowy, stosownie do potrzeb.

- Wykonawca na własny koszt zamontuje liczniki zużycia wody i energii elektrycznej oraz będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót.

- Wykonawcę obciążają koszty ubezpieczenia robót, utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń obiektów tymczasowych na terenie budowy.

- Wykonawca ubezpieczy się od odpowiedzialności za szkody, jakie mogą powstać w toku wykonywania robót.

- Ubezpieczenie o którym mowa w §5 ust. 4 powinno obejmować również podwykonawców i dostawców w zakresie właściwym dla wykonywanych przez nich robót.

- Wykonawca przedstawi polisę dokumentującą zawarcie umowy ubezpieczenia najpóźniej w dniu wejścia Umowy w życie, po wcześniejszej jej akceptacji przez Zamawiającego. Niespełnienie przez Wykonawcę tego wymogu stanowić będzie podstawę do dochodzenia przez Zamawiającego kar umownych w wysokości 10% (dziesięć) wynagrodzenia umownego netto. Wyegzekwowanie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku bezzwłocznego przedłożenia ww. polisy.

- Wykonawca może przenieść obowiązek ubezpieczenia poszczególnych części Przedmiotu Umowy na podwykonawców i dostawców, pod warunkiem wskazania
w zawartych przez nich umowach ubezpieczenia Zamawiającego jako jedynego beneficjenta ubezpieczenia.

- Wykonawca zorganizuje i na własny koszt zleci wyspecjalizowanemu i uprawnionemu laboratorium przeprowadzenie niezbędnych prób, badań wody tj.: analiz bakteriologicznych, fizyko-chemicznych i technologicznych niezbędnych do opracowania dokumentacji hydrologicznej powykonawczej.

- Wykonawca na własny koszt dostarczy i zamontuje tablice informacyjne budowy.

§6

- Strony postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

- odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór końcowy.

- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbiorów, o których mowa w ust. 2, wpisem do dokumentacji wiercenia z 3 dniowym wyprzedzeniem.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego pisemnie
w siedzibie Zamawiającego.

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia o gotowości do odbioru.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia w wyznaczonym terminie.

- W razie nie usunięcia w wyznaczonym terminie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym Zamawiający jest zobowiązany do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 7

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, tj. ……… zł (słownie: …………………………………….….).

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej - Zamawiający zastrzega sobie prawo uprzedniej akceptacji banku/towarzystwa ubezpieczeniowego udzielającego gwarancji. Koszty związane
z uzyskaniem gwarancji obciążają Wykonawcę.

- Zamawiający będzie uprawniony do pokrycia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy kosztów naprawy i innych szkód związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy, jeżeli Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy
w następujących terminach:

- 70% wysokości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonanego,

- 30% wysokości zabezpieczenia – najpóźniej w 15 dniu od upływu okresu rękojmi za wady.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
o którym mowa w ust. 4 pkt b), jeżeli Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 8

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy liczonego od upływu terminu wyznaczonego na realizację przedmiotu umowy,

- 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

- 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.

- Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszenie należności przysługujących mu od Zamawiającego o wysokość naliczonych kar umownych.

- Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie,
w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu cywilnego, powstałych należności z tytułu kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie, z przysługującego mu wynagrodzenia.

- W celu skorzystania z uprawnień do potrącenia naliczonych kar umownych
z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, Zamawiający wystawi Wykonawcy notę zawierającą szczegółowe naliczenie kar umownych i w dniu wystawienia przekaże ją Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany na wstępie umowy. Strony ustalają, iż terminem wymagalności należności z tytułu kar umownych wynikających z niniejszej umowy jest dzień wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej obciążającej stronę z tytuł tych kar umownych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych ponad zastrzeżone kary umowne.

§ 9

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (w całości bądź części), jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym:

- w razie uchybienia terminu realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub innego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,

- gdy powstanie zagrożenie rozwiązania firmy Wykonawcy/likwidacji przedsiębiorcy,

- wszczęcia postępowania egzekucyjnego w stosunku do Wykonawcy,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

- W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu zobowiązania w terminie określonym w umowie Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od umowy
i naliczenia kar umownych, przewidzianych w umowie. Odstąpienie od umowy nastąpi bez wyznaczenia dodatkowego terminu jej wykonania (lex comissoria – art. 492 Kodeksu Cywilnego).

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić najpóźniej w terminie 
2 miesięcy od wystąpienia okoliczności o których mowa w § 9 ust. 1 i 2 umowy 
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno być uzasadnione.

- W sytuacji skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień do odstąpienia od umowy Zamawiający złoży jednostronne oświadczenie woli o odstąpieniu skierowane do Wykonawcy i niezależnie od wysłania tego oświadczenia do Wykonawcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy wskazany w umowie, przekaże je Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany na wstępie umowy lub faxem na wskazany w komparycji nr faxu, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3. Strony ustalają, iż terminem w jakim Wykonawca uzyskał wiedzę o złożonym przez Zamawiającego oświadczeniu o odstąpieniu od umowy jest dzień wysłania tego oświadczenia Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany na wstępie umowy lub faxem na wskazany w komparycji nr faxu z zastrzeżeniem § 12 ust. 3. Powyższe uprawnienia nie wykluczają możliwości osobistego doręczenia oświadczenia
w siedzibie Wykonawcy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu tych okoliczności.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, z powodu której nastąpiło odstąpienie od umowy,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczonych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- w terminie 30 dni od dnia, o którym mowa w ppkt b) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz
z kosztorysem powykonawczym wg stanu na dzień odstąpienia, który będzie podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę,

- Wykonawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni, usunie z terenu robót urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych w terminie 30 dni od daty przerwania oraz zapłaty jedynie wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia przerwania,
w terminie 30 dni od daty odbioru przerwanych robót.

§ 10

- Wykonawca zastrzega sobie możliwość, a Zamawiający wyraża zgodę na zlecenie wykonania części Przedmiotu Umowy odpowiednim, wyspecjalizowanym podwykonawcom i/lub dostawcom, pod warunkiem uprzedniego zaakceptowania przez Zamawiającego umowy z podwykonawcą lub dostawcą, pod następującymi warunkami, które muszą być spełnione łącznie:

- wszyscy podwykonawcy i/lub dostawcy oraz ich pracownicy posiadają wszelkie niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do wykonania Przedmiotu Umowy, a zwłaszcza uprawnienia budowlane o odpowiedniej specjalności, oraz niezbędną w tym zakresie wiedzę praktyczną i przeszkolenie w zakresie przepisów bhp, ppoż i porządkowych obowiązujących u Zamawiającego,

- nie spowoduje to opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy ani wzrostu wynagrodzenia,

- terminy płatności wobec podwykonawców i/lub dostawców nie mogą być krótsze od terminów płatności obowiązujących pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

- Wykonawca odpowiada za dobór podwykonawców i/lub dostawców pod względem wymaganych kwalifikacji oraz za jakość i terminowość ich robót tak, jak za własne działania i zaniechania. Odpowiada także wobec Zamawiającego za szkody poniesione na skutek skierowania do niego przez podwykonawców i/lub dostawców roszczeń.

- Wykonawca nie może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy, na podwykonawców i/lub dostawców, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Umowy zawierane przez Wykonawcę z podwykonawcami i/lub dostawcami muszą zawierać zastrzeżenie, że podwykonawca i/lub dostawca nie może powierzyć wykonania robót dalszym podwykonawcom bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i Wykonawcy.

- Zamawiający ma prawo w każdej chwili żądać okazania przez Wykonawcę potwierdzenia dokonania płatności na rzecz podwykonawców i dostawców. Odmowa okazania potwierdzenia stanowi uzasadnioną przyczynę wstrzymania się przez Zamawiającego
z zapłatą wynagrodzenia określonego w § 4.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji, dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Umowy, o których mowa w ust. 1, powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zawierający umowę z Podwykonawcą oraz Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, które było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego Podwykonawców.

§ 11

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 3 lat od dnia podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas naprawy.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi zostaje zrównany z okresem gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę.

- Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę co najmniej na 3 dni wcześniej
o zamiarze zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej.

- W sytuacji skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień w niniejszym paragrafie Zamawiający złoży jednostronne oświadczenie woli do Wykonawcy i niezależnie od wysłania tego oświadczenia do Wykonawcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy wskazany w umowie, przekaże je Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany na wstępie umowy lub faxem na wskazany w komparycji nr faxu, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3. Strony ustalają, iż terminem w jakim Wykonawca uzyskał wiedzę o złożonym przez Zamawiającego oświadczeniu jest dzień wysłania tego oświadczenia Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany na wstępie umowy lub faxem na wskazany w komparycji nr faxu
z zastrzeżeniem § 12 ust. 3. Powyższe uprawnienia nie wykluczają możliwości osobistego doręczenia oświadczenia w siedzibie Wykonawcy.

§ 12

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej
w postaci aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz innych aktów prawnych powszechnie obowiązujących.

- Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego poinformowania o zmianie swojego adresu zamieszkania/siedziby, danych osobowych/rejestrowych, rachunku bankowego, adresu e-mail lub faxu itp. Brak takiego powiadomienia będzie skutkować tym, iż korespondencja, przekazy pieniężne i przelewy bankowe kierowane na dotychczasowy adres, numer faxu, rachunek bankowy będą przez strony traktowane jako doręczone.

- Wszelkie spory wynikłe z realizacji umowy strony będą starały się rozwiązać na drodze postępowania polubownego. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w drodze postępowania polubownego, strony poddadzą spór pod rozwiązanie sądowi powszechnemu, właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: 	WYKONAWCA: